**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**GRAD DELNICE**

**GRADSKO VIJEĆE**

KLASA: 023-04/17-01/01

URBROJ: 2112-01-30-40-2-17-9

Delnice, 20. ožujka 2017.

PREDMET: Pregled održanih sastanaka na temu podvožnjak-Petehovac

* Odgovor na vijećničko pitanje, dostavlja se -

Poštovani,

sukladno vijećničkom pitanju gospođe Tanje Jakovac postavljenom na sjednici Gradskog vijeća održanoj 23. veljače 2017. godine, a vezano za održane sastanke na temu podvožnjak-Petehovac, u nastavku dajem pregled održanih sastanaka:

**Cesta – Petehovac**

**Pregled održanih sastanaka**

-13.01.2014. – Dopis prema HŽ - traži se suglasnost za spuštanje ceste u tunelu

-18.01.2014. - Obavijest ŽUC-u o održanom sastanku s HŽ-om i traži se izrada projektne

dokumentacije

-21.10.2014. - Župan piše JANAF-u – traži se alternativni pravac

-25.11.2014. - Održan sastanak u Gradu Delnice – prisutni :

- predstavnici JANAF-a

- ŽUC-a

- PGŽ – upravni odjel za promet i veze

-29.12.2014. - Izrađen snimak alternativnog puta Dedin – cesta uz autocestu -> Polane

-25.03.2015. - Održan sastanak u PLINACRO-u, prisutni predstavnici :

- PLINACRO

- Janaf

- PGŽ – upravni odjel za promet i veze

- ŽUC

- Grad Delnice

- PLINACRO dozvolio privremeno korištenje njihove trase

-06.05.2015. - Traži se suglasnost Autoceste Rijeka – Zagreb za radove na alternativnoj cesti

-15.05.2015. - Dobivena suglasnost Autoceste uz određene uvjete

-01.06.2015. - Održan sastanak u PGŽ – upravni odjel za promet i veze

Prisutni : - ŽUC

-PGŽ

-Grad Delnice

-26.10.2015. - Dobiveni podaci o snimljenim profilima tunela koje je dostavio ŽUC

-13.03.2017. - sastanak u Ministarstvu prometa - Gradonačelnik

-14.03.2017. – poslan dopis Ministarstvu prometa – zahtjev za pomoć

Dodatno obrazloženje pojedinog sastanka, ukoliko vijećnici za to izraze potrebu, dati će se na sjednici Gradskog vijeća koja će se održati 30. ožujka 2017. godine u 16,00 sati.

**Gradonačelnik Grada Delnica**

Ivica Knežević, dipl. iur.