|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POPIS LOKACIJA OTPADOM ONEČIŠĆENOG TLA NA PODRUČJU GRADA DELNICA** | | | | | | | | |
| **TABLICA 1.** | | | | | | | | |
| **RB** | ***IME LOKACIJE*** | **LOKACIJA** | **POV. m2** | **VRSTA OTPADA** | **Količina otpada** | **Trošak sanacije** | **Rok sanacije** | **NAPOMENA** |
| 1. | *Dedin 1*  *(ulaz)* | * Lijeva strana DC3 na ulazu u Dedin iz smjera Rijeka - Zagreb * kč. br.: 2942 * k.o. Delnice I * HTRS96: E=370507, N=5028930 * Teško pristupačno | 2500 m2 | Automobilske gume i mješoviti krupni otpad | 30 m3 | 4.000,00 | 2017. | Izvršit će se čišćenje angažiranjem osoba koje su u mogućnosti odraditi čišćenje na nepristupačnom terenu |
| 2. | *Dedin 2*  *(izlaz)* | * Izlaz iz Dedina u smjeru Zagreb s lijeve strane * kč. br.: 2972 * k.o. Delnice I * HTRS96: E=370443, N=5028938 * Teško pristupačno | 1700 m2 | Mješoviti krupni otpad | 75 m3 | 9.000,00 | 2017. | Izvršit će se čišćenje angažiranjem osoba koje su u mogućnosti odraditi čišćenje na nepristupačnom terenu |
| 3. | *Zalesina* | * Ugibalište prije Zalesine s lijeve strane DC3 u smjeru Ri 🡪 Zg * kč. br.: 7353/2 * k.o. Delnice I * HTRS96: E=372186, N=5028433 * Teško pristupačno | 1300 m2 | Mješoviti krupni otpad i komunalni otpad | 50 m3 | 6.000,00 | 2017. | Izvršit će se čišćenje angažiranjem osoba koje su u mogućnosti odraditi čišćenje na nepristupačnom terenu |
| 4. | *Vodenjak* | * Ugibalište na cesti DC3 pod Vodenjakom * kč. br.: 11215/6 * k.o. Delnice I * HTRS96: E=369490, N=5029747 * Lako pristupačno | 20 m2 | Građevinski otpad | 5 m3 | 600,00 | 2017. | Izvršit će se čišćenje u sklopu proljetne radne akcije udruga s područja Grada |
| 5. | *Gusti Laz 1*  *(Romi)* | * Na ŽC5033, 1200 m od graničnog prelaza Brod na Kupi * kč. br.: 5338/8; 4, 12/1 * k.o. Grbajel; Brod na Kupi * HTRS96: E=369981, N=5036999 * Lako pristupačno | 400 m2 | Mješoviti krupni i komunalni otpad | 50 m3 | 6.000,00 | 2017. | Izvršit će se čišćenje aktiviranjem stanovnika koji su onečistili prostor izdavanjem naloga za uključenje u rad za opće dobro temeljem Zakona o socijalnoj skrbi |
| 6. | *Gusti Laz 2*  *(uz Kupu)* | * Na ŽC5033, 1400 m od graničnog prelaza Brod na Kupi * kč. br.: 5480/1 * k.o. Grbajel; * HTRS96: E=369981, N=5036999 * Teško pristupačno | 310 m2 | Mješoviti sitni otpad | 15 m3 | 1.800,00 | 2017. | Izvršit će se čišćenje u sklopu proljetne radne akcije udruga s područja Grada |
| 7. | *Kovačeva voda* | * Šumski put 3,5 km od križanja Delnice - Crni Lug * kč. br.: 1487/1, 11102/1 * k.o. Delnice I * HTRS96: E=364481, N=5031147 * Lako pristupačno | 2500 m2 | Mješoviti krupni otpad | 10 m3 | 1.200,00 | 2017. | Na zemljištu Hrvatskih šuma, komunal. redar daje rješenje HŠ |
| 8. | *Delnice 1*  *(HEP-ova trafostanica)* | * Delnice, ulica Podštor, lijeva strana puta prema naftovodu * kč. br.: 5253 * k.o. Delnice I * HTRS96: E=367449, N=5029441 * Lako pristupačno | 100 m2 | Mješoviti krupni otpad | 5 m3 | 600.00 | 2017. | Izvršit će se čišćenje u sklopu proljetne radne akcije udruga s područja Grada |
| 9. | *Delnice 2*  *(iza groblja)* | * Delnice, polje iza groblja * kč. br.: 12267, 12268 * k.o. Delnice II; * HTRS96: E=367277, N=5030879 * Lako pristupačno | 90 m2 | Mješoviti krupni otpad | 5 m3 | 600.00 | 2017. | Izvršit će se čišćenje u sklopu proljetne radne akcije udruga s područja Grada |
| 10. | *Delnice 3*  *(Vučnik kbr. 74)* | * Delnice, Vučnik kod kbr. 74 * kč. br.: 16052/2 * k.o.Delnice II * HTRS96: E=366088, N=5029016 * Lako pristupačno | 250 m2 | Mješoviti krupni otpad | 5 m3 | 600.00 | 2017. | Izvršit će se čišćenje u sklopu proljetne radne akcije udruga s područja Grada |
| 11. | *Delnice 4*  *(stara ambulanta)* | * Delnice, dol iza stare ambulante * kč. br.: 14006/1 * k.o. Delnice II * HTRS96: E=366574, N=5030202 * Lako pristupačno | 100 m2 | Mješoviti krupni otpad | 5 m3 | 600,00 | 2017. | Izvršit će se čišćenje u sklopu proljetne radne akcije udruga s područja Grada |
| 12. | *Malo Selo- Pilana* | * 250 m po šumskom putu iza pilane u Malom Selu * kč. br.: 2207/1 * k.o.Crni Lug * HTRS96: E=359992, N=5034455 * Lako pristupačno | 300 m2 | Mješoviti krupni otpad | 5 m3 | 600,00 | 2017. | Na zemljištu Hrvatskih šuma, komunal. redar daje rješenje HŠ |
| 13. | *Tihovo*  *(stara škola)* | * Šumska cesta 800 m od Raskrižja Tihovo u smjeru Del. 🡪 BnK * kč. br.: 3331/44, 3331/2 * k.o.Brod na Kupi * HTRS96: E=369573, N=5033343 * Lako pristupačno | 100 m2 | Mješoviti krupni otpad | 5 m3 | 600,00 | 2017. | Izvršit će se čišćenje u sklopu proljetne radne akcije udruga s područja Grada |
| ***UKUPNO*** | | | | | **265 m3** | **32.200,00** |  |  |

LEGENDA:

* lokacije onečišćene otpadom od strane romske populacije,

iste lokacije se kontinuirano ponavljaju

* Lokacije koje će se očistiti u sklopu proljetne akcije čišćenja, trošak

se odnosi na prijevoz otpada do Sović Laza

* Lokacije koje trebaju očistiti pravne osobe koje upravljaju tim površinama