**IZVJEŠĆE O PODUZETIM MJERAMA U 2016. GODINI**

Od 16 evidentiranih lokacija onečišćenih otpadom sanirano je 10 lokacija, od toga se na 4 lokacije ponovno pojavljuje otpad. Aktivnosti su provedene na slijedećim evidentiranim lokacijama

**TABLICA 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **IME LOKACIJE** | **LOKACIJA** | **POV. m2** | **VRSTA OTPADA** | **UKUPNI TROŠKOVI** | **Izvješće o izvršenim aktivnostima** |
| 1. | Dedin 1 | * Desna strana DC3 na ulazu u Dedin iz smjera Rijeka - Zagreb * kč. br.: 2942, 1117/1 * k.o. Delnice I. * HTRS96: E=370443, N=5028938 | 540 m2 | Mješoviti krupni otpad |  | Nije sanirano |
| 2. | Dedin 2 | * Lijeva strana DC3 na ulazu u Dedin iz smjera Rijeka - Zagreb * kč. br.: 2942 * k.o. Delnice I. * HTRS96: E=370507, N=5028930 | 2500 m2 | Automobilske gume | Nije sanirano |
| 3. | Dedin 3 | * Izlaz iz Dedina u smjeru Zagreb s lijeve strane * kč. br.: 2972 * k.o. Delnice I. * HTRS96: E=370443, N=5028938 | 1700 m2 | Mješoviti krupni otpad | Djelomično sanirano u sklopu akcije zelena čistka, radi se o vrlo strmoj padini te je za kompletnu sanaciju potrebno angažirati službe koje će biti u mogućnosti odraditi |
| 4. | Vodenjak | * Ugibalište na cesti DC3 pod Vodenjakom * kč. br.: 11215/6 * k.o. Delnice I. * HTRS96: E=369490, N=5029747 | 20 m2 | Otpad u vrećama | Izvršeno saniranje – akcija zelena čistka |
| 5. | Velika Lešnica 1 | * Šumski put 50m zapadno od naselja Velika Lešnica * kč. br.: 2984 * k.o. Brod na Kupi * HTRS96: E=370206, N=5034779 | 500 m2 | Komunalni i otpad, staklo, plastika | Izvršeno saniranje – akcija zelena čistka |
| 6. | Velika Lešnica 2 | * Šumski put 220m zapadno od naselja Velika Lešnica * kč. br.: 2829, 2830, 2831 * k.o. Brod na Kupi * HTRS96: E=370051, N=5034849 | 450 m2 | Mješoviti krupni otpad | Izvršeno saniranje – akcija zelena čistka |
| 7. | Gusti Laz 1 | * Na ŽC5033, 1200m od graničnog prelaza Brod na Kupi * kč. br.: 5338/8; 4, 12/1 * k.o. Grbajel; Brod na Kupi * HTRS96: E=369981, N=5036999 | 400 m2 | Mješoviti krupni i komunalni otpad | Poduzete mjere, angažirani stanovnici tog naselja – međutim ove godine je situacija ista |
| 8. | Vučja jama 1 | * Šumski put 730m od graničnog prelaza Brod na Kupi * kč. br.: 63/1 * k.o. Brod na Kupi * HTRS96: E=370735, N=5036938 | 100 m2 | Mješoviti krupni i komunalni otpad | Poduzete mjere, angažirani stanovnici tog naselja te je teren očišćen |
| 9. | Vučja jama 2 | * Šumski put 730m od graničnog prelaza Brod na Kupi * kč. br.: 64/2, 75/30, 75/29, 2/1 * k.o. Brod na Kupi * HTRS96: E=370816, N=5036921 | 500 m2 | Mješoviti krupni i komunalni otpad | Poduzete mjere, angažirani stanovnici tog naselja te je teren očišćen |
| 10. | Kovačeva voda | * Šumski put 3,5km od križanja Delnice - Crni Lug * kč. br.: 1487/1, 11102/1 * k.o. Delnice I. * HTRS96: E=364481, N=5031147 | 2500 m2 | Mješoviti krupni otpad | Djelomično sanirano, preostalo još cca 10 m3 otpada |
| 11. | Barutana | * Lovačka ulica b.b. Delnice * kč. br.: 1396/56 * k.o. Delnice I. * HTRS96: E=366496, N=5030949 | 150 m2 | Mješoviti krupni otpad | Izvršena sanacija |
| 12. | Naftovod HEP | * Delnice, ulica Podštor, lijeva strana puta prema naftovodu * kč. br.: 5253 * k.o. Delnice I. * HTRS96: E=367449, N=5029441 | 100 m2 | Mješoviti krupni otpad | Nije sanirano |
| 13. | Gusti Laz 2 | * Na ŽC5033, 1400m od graničnog prelaza Brod na Kupi * kč. br.: 5480 * k.o. Grbajel; * HTRS96: E=369981, N=5036999 | 310 m2 | Mješoviti krupni otpad | Nije sanirano – teren vrlo nepristupačan |
| 14. | Vučnik kbr. 74 | * Delnice, Vučnik kod kbr. 74 * kč. br.: 16052/2 * k.o.Delnice II * HTRS96: E=366088, N=5029016 | 250 m2 | Mješoviti krupni otpad |  | Nije sanirano |
| 9. | Delnice 2  (iza groblja) | * Delnice, polje iza groblja * kč. br.: 12267, 12268 * k.o. Delnice II; * HTRS96: E=367277, N=5030879 * Lako pristupačno | 90 m2 | Mješoviti krupni otpad | Izvršena sanacija u sklopu akcije zelena čistka – međutim stanovnici i dalje bacaju otpad |
| 15. | Malo Selo- Pilana | * 250m po šumskom putu iza pilane u Malom Selu * kč. br.: 2207/1 * k.o.Crni Lug * HTRS96: E=359992, N=5034455 | 300 m2 | Mješoviti krupni otpad | Nije sanirano |
| 16. | Bela Vodica | * 1000km po šumskom putu u Beloj Vodici * kč. br.: 2355/2 * k.o.Crni Lug * HTRS96: E=358230, N=5033371 | 800 m2 | Mješoviti krupni otpad | Nije sanirano |
| **UKUPNO** | | | | | **18.069,29** |  |

LEGENDA:

* lokacije onečišćene otpadom od strane romske populacije,

iste lokacije se kontinuirano ponavljaju

* Lokacije koje su očišćene u sklopu proljetne akcije čišćenja, trošak

se odnosi na prijevoz otpada do Sović Laza

* Lokacija koje su dužne očistiti pravne osobe koje upravljaju tim područjem