|  |
| --- |
| **IZVJEŠĆE O PODUZETIM MJERAMA U 2017. GODINI** Od 13 evidentiranih lokacija onečišćenih otpadom sanirano je 5 lokacija, od toga se na 1 lokaciji ponovno pojavljuje otpad. Aktivnosti su provedene na slijedećim evidentiranim lokacijama |
| **TABLICA 1.** |
| **RB** | ***IME LOKACIJE*** | **LOKACIJA** | **POV. m2** | **VRSTA OTPADA** | **Količina otpada** | **Trošak sanacije** | **Rok sanacije** | **NAPOMENA** |
| 1. | *Dedin 1**(ulaz)* | * Lijeva strana DC3 na ulazu u Dedin iz smjera Rijeka - Zagreb
* kč. br.: 2942
* k.o. Delnice I
* HTRS96: E=370507, N=5028930
* Teško pristupačno
 | 2500 m2 | Automobilske gume i mješoviti krupni otpad | 30 m3 | 4.000,00 | 2017. | Nije sanirano |
| 2. | *Dedin 2**(izlaz)* | * Izlaz iz Dedina u smjeru Zagreb s lijeve strane
* kč. br.: 2972
* k.o. Delnice I
* HTRS96: E=370443, N=5028938
* Teško pristupačno
 | 1700 m2 | Mješoviti krupni otpad | 75 m3 | 9.000,00 | 2017. | Nije sanirano |
| 3. | *Zalesina* | * Ugibalište prije Zalesine s lijeve strane DC3 u smjeru Ri 🡪 Zg
* kč. br.: 7353/2
* k.o. Delnice I
* HTRS96: E=372186, N=5028433
* Teško pristupačno
 | 1300 m2 | Mješoviti krupni otpad i komunalni otpad | 50 m3 | 6.000,00 | 2017. | Nije sanirano |
| 4. | *Vodenjak* | * Ugibalište na cesti DC3 pod Vodenjakom
* kč. br.: 11215/6
* k.o. Delnice I
* HTRS96: E=369490, N=5029747
* Lako pristupačno
 | 20 m2 | Građevinski otpad | 5 m3 | 600,00 | 2017. | Nije sanirano |
| 5. | *Gusti Laz 1**(Romi)* | * Na ŽC5033, 1200 m od graničnog prelaza Brod na Kupi
* kč. br.: 5338/8; 4, 12/1
* k.o. Grbajel; Brod na Kupi
* HTRS96: E=369981, N=5036999
* Lako pristupačno
 | 400 m2 | Mješoviti krupni i komunalni otpad | 50 m3 | 6.000,00 | 2017. | Djelomično sanirano, nakon sanacije ponovno se vrši odbacivanje otpada od strane stanovnika  |
| 6. | *Gusti Laz 2**(uz Kupu)* | * Na ŽC5033, 1400 m od graničnog prelaza Brod na Kupi
* kč. br.: 5480/1
* k.o. Grbajel;
* HTRS96: E=369981, N=5036999
* Teško pristupačno
 | 310 m2 | Mješoviti sitni otpad | 15 m3 | 1.800,00 | 2017. | Nije sanirano |
| 7. | *Kovačeva voda* | * Šumski put 3,5 km od križanja Delnice - Crni Lug
* kč. br.: 1487/1, 11102/1
* k.o. Delnice I
* HTRS96: E=364481, N=5031147
* Lako pristupačno
 | 2500 m2 | Mješoviti krupni otpad | 10 m3 | 1.200,00 | 2017. | sanirano |
| 8. | *Delnice 1**(HEP-ova trafostanica)* | * Delnice, ulica Podštor, lijeva strana puta prema naftovodu
* kč. br.: 5253
* k.o. Delnice I
* HTRS96: E=367449, N=5029441
* Lako pristupačno
 | 100 m2 | Mješoviti krupni otpad | 5 m3 | 600.00 | 2017. | sanirano |
| 9. | *Delnice 2**(iza groblja)* | * Delnice, polje iza groblja
* kč. br.: 12267, 12268
* k.o. Delnice II;
* HTRS96: E=367277, N=5030879
* Lako pristupačno
 | 90 m2 | Mješoviti krupni otpad | 5 m3 | 600.00 | 2017. | sanirano |
| 10. | *Delnice 3**(Vučnik kbr. 74)* | * Delnice, Vučnik kod kbr. 74
* kč. br.: 16052/2
* k.o.Delnice II
* HTRS96: E=366088, N=5029016
* Lako pristupačno
 | 250 m2 | Mješoviti krupni otpad | 5 m3 | 600.00 | 2017. | Nije sanirano |
| 11. | *Delnice 4**(stara ambulanta)* | * Delnice, dol iza stare ambulante
* kč. br.: 14006/1
* k.o. Delnice II
* HTRS96: E=366574, N=5030202
* Lako pristupačno
 | 100 m2 | Mješoviti krupni otpad | 5 m3 | 600,00 | 2017. | Nije sanirano |
| 12. | *Malo Selo- Pilana* | * 250 m po šumskom putu iza pilane u Malom Selu
* kč. br.: 2207/1
* k.o.Crni Lug
* HTRS96: E=359992, N=5034455
* Lako pristupačno
 | 300 m2 | Mješoviti krupni otpad | 5 m3 | 600,00 | 2017. | sanirano |
| 13. | *Tihovo**(stara škola)* | * Šumska cesta 800 m od Raskrižja Tihovo u smjeru Del. 🡪 BnK
* kč. br.: 3331/44, 3331/2
* k.o.Brod na Kupi
* HTRS96: E=369573, N=5033343
* Lako pristupačno
 | 100 m2 | Mješoviti krupni otpad | 5 m3 | 600,00 | 2017. | Nije sanirano |
| ***UKUPNO******SANIRANO*** |  **265 m3****75 m3** | **32.200,00****36.000,00 kn** |  |  |

LEGENDA:

* lokacije onečišćene otpadom od strane romske populacije,

iste lokacije se kontinuirano ponavljaju

* Lokacije koje su sanirane
* Lokacije koje su predviđene za sanaciju u 2018. godini